**PolicyNo**

NOTAS ePMS Enhancement BTS & Lanza Software

Junio 19-2019

**Participantes:** Gina Vincenty IT Manager PRMDIC, Victor Lanza – Lanza Software President, Victor Lopez BrighTech President

**Tema:** Definir la participación de BTS y BrighTech en el proyecto de conversión de ePMS a MDS (Medical Defense System), alcance y estrategia de proyecto.

**Acuerdos:**

1. Lanza Software será el proveedor del modulo de Defensa tal cual lo propuso originalmente. Esto incluye la conversión de data que hoy día está en Excel y la interfase que debe hacer este módulo con el de póliza. También será el responsable de generar los archivos en Excel que se utilizan hoy día para generar reportes financieros y estadísticos en defensa.
2. BrightTech estará cubriendo migraciones y conversiones que se definan de los módulos de Agencia, Manejo de Póliza y Contabilidad. En este módulo Lanza software estará participando en el inicio y según se requiera, como orientador y consultor a BrighTech y PRMDIC.
3. Entre los puntos que se discutieron que requerirán de más esfuerzo de desarrollo y rediseño en Póliza y Agencia mencionamos:
   1. La generación de documentos de pólizas para que se mas flexible y “User defined”
   2. La integración de las tablas de ISO que se utilizan para los ratings en una sola tabla de especialidades.
   3. La generación de archivos para download y preparación de un data warehouse para utilizarlo con Microsoft Power BI.
4. El servidor de prueba y desarrollo permanecerá en PRMDIC bajo el contrato con ITECH / Microsoft Azure.
5. Se establecio que los “Milestones” generales del proyecto son los siguientes:
   1. Movimiento del servidor de ePMS Produccion de Lanza Cloud a PRMDIC Azure Cloud -ITECH / Lanza Software.
   2. Convertir IP’s de servidores a internos accediéndolos por Sharepoint - ITECH
   3. Integrar autenticación de Office 365 accounts a ePMS
   4. Evaluar una de dos modificaciones: Generar los PDF de polizas en PRMDIC cuando se genera el “ISSUE” en suscripción y almacenarlos en los folders/directorios pertenecientes a las agencias pertinentes; Explorar la posibilidad de trabajar en la autenticación del usuario de ePMS para que pueda acceder un usuario externo “invitado” por Sharepoint.
   5. Comenzar proyecto de Defensa – Lanza Software
   6. Comenzar proyecto de conversión de ePMS – BTS y Lanza Software:
      1. Analisis de situacion actual
      2. Definicion de alcance
      3. Programacion y/o reconfiguración
      4. Establecer publicaciones a producción en ambiente hibrido (ePMS y MDS)
6. BTS y Lanza Software deben revisar sus propuestas a la luz de lo discutido y someterlas a PRMDIC antes de que acabe el mes de junio 2019